РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2013 года № 266

р.п. Варгаши

О разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши

Варгашинского района Курганской области до 2024  года

В соответствии с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Разработать проекты схем водоснабжения и водоотведения р.п.Варгаши Варгашинского района Курганской области до 2024 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В. Иванов

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 11 октября 2013 года № 266 «О разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области до 2024 года» |
| --- | --- |

Состав рабочей группы по разработке проектов схем водоснабжение и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области

| Иванов Владимир Викторович | Глава Варгашинского поссовета. |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы |
| Никитин Кирилл Владимирович | заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета; |
| Архипова Нэлли Геннадьевна | заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета; |
| Харитонова Людмила Викторовна | ведущий специалист отдела строительства и архитектуры управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Могильников Алексей Юрьевич | начальник отдела ЖКХ и транспорта управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Желнин Дмитрий Александрович | директор ОП «Варгашинское» ОАО «Водный союз» по (согласованию). |

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В. Иванов

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 11 октября 2013 года № 266 «О разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области до 2024 года» |
| --- | --- |

План мероприятий по разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области на информационном стенде в здании Администрации Варгашинского поссовета | Анискина А.Ю., заместитель начальника отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета | 14 октября 2013 года (в течение 3 календарных дней с даты издания постановления) |  |
| 2 | Сбор сведений, необходимых для разработки проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области | Никитин К.В., заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 21 октября 2013 года |  |
| 3 | Разработка проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области | Никитин К.В., заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений | до 12 ноября 2013 года |  |
| 4 | Размещение проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию). | Анискина А.Ю., заместитель начальника отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета | 13 ноября 2013 года |  |
| 5 | Принятие постановления о проведении публичных слушаний по проектам схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области | Анискина А.Ю., заместитель начальника отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета | 14 ноября 2013 года (не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний) |  |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проектам схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области | Никитин К.В., заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений | 21 ноября 2013 года (не позднее 30 календарных дней от даты принятия постановления о времени и месте проведения публичных слушаний) |  |
| 7 | Принятие постановления об утверждение схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши муниципального образования Варгашинского поссовета | Никитин К.В., заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений | 28 ноября 2013 года (в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний) |  |
| 8 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши муниципального образования Варгашинского поссовета на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию). | Анискина А.Ю., заместитель начальника отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета | 29 ноября 2013 года (в течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения) |  |

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В. Иванов

Уведомление о разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения

р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области

Администрация Варгашинского поссовета уведомляет  о разработке проектов  схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О  схемах водоснабжения и водоотведения».

Лица, приступившие к разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию Варгашинского поссовета.

Сведения о действующих на момент разработки проектов схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области  водоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Варгашинского поссовета можно получить путем направления официального запроса в Администрацию Варгашинского поссовета  по адресу: Курганская область Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 92, телефон 8(35233) 21087, 22444.

Проекты схем водоснабжения и водоотведения р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области будут размещены на официальном сайте Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В. Иванов