РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2015 года  № 74

р.п. Варгаши

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы р.п. Варгаши к отопительному периоду 2015-2016 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы р.п. Варгаши к отопительному периоду 2015-2016 годов,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

- Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы р.п. Варгаши к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить  реестр  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы р.п. Варгаши, подлежащих подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль», закрытого акционерного общества «Современные коммунальные системы», открытого акционерного общества «Водный союз» подготовку к отопительному периоду 2015-2016 годов завершить не позднее 1 сентября 2015 года.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Никитина К.В., заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета.

Глава Варгашинского поссовета                                                           В.В. Иванов

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Администрацией Варгашинского поссовета

Заместитель Главы Варгашинского поссовета,

начальник отдела ЖКХ, земельных и

имущественных отношений                                                            ___________  К.В. Никитин

Начальник отдела организационной

и правовой работы                                                                           ____________ А.Ю. Анискина

ОЗНАКОМЛЕН:

Заместитель Главы Варгашинского поссовета,

начальник отдела ЖКХ, земельных и

имущественных отношений                                                           ____________  К.В. Никитин

Приложение 1

к постановлению Администрации Варгашинского поссовета «О  подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы р.п. Варгаши к отопительному периоду 2015-2016 годов от «____» апреля 2015 года № _____»

План

мероприятий по подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы р.п. Варгаши к отопительному периоду 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение планов по подготовке к зимнему периоду источников тепла, систем теплоснабжения, водоснабжения | До 20.05.2015г. | Руководители организаций коммунального комплекса, расположенные на территории Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 2 | Уточнение и внесение изменений в Схему теплоснабжения | До 01.06.2015г. | Теплоснабжающие организации (по согласованию), Администрация Варгашинского поссовета |
| 3. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | постоянно | Руководители организаций коммунального комплекса, расположенные на территории Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 4. | Подготовка документации для заключения договоров аренды на имущество с ОАО «СКС» (теплопункт, тепловые сети) | До 01.05.2015г. | Архипова Н.Г., отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| 5. | Подготовка документации для заключения договоров аренды на имущество с ООО «Теплоцентраль» (тепловые сети) | До 01.06.2015г. | Архипова Н.Г., отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| 6. | Организация совещаний с руководителями организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Варгашинского поссовета | май, июль, сентябрь | Никитин К.В., отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| 7. | Согласование с Администрацией Варгашинского поссовета проведения ремонтных работ. Предоставление планов и графиков ремонтных работ. | До 15.05.2015г. | Теплоснабжающие организации (по согласованию) |
| 8. | Организация проведения работ по подготовке многоквартирных домов и объектов социальной сферы р.п. Варгаши к отопительному периоду 2015-2016 годов (опрессовка и промывка систем теплоснабжения, ревизия сетей и запорной арматуры и др.) | До 31.08.2015г. | Никитин К.В., отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета, советы многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, организаций коммунального комплекса, расположенные на территории Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 9. | Осуществление контроля за проведением теплоснабжающими организациями ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов | До 01.09.2015г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| 10. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, многоквартирных домов р.п. Варгаши к отопительному периоду 2015-2016 годов | До 15.09.2015г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |
| 11. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов отдельных категорий потребителей | До 15.09.2015г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета совместно с теплоснабжающими организациями |
| 12. | Организация проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов | До 15.09.2015г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета |

Приложение 2

к постановлению Администрации Варгашинского поссовета «О  подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы р.п. Варгаши к отопительному периоду 2015-2016 годов от «____» апреля 2015 года № _____»

Реестр объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы р.п. Варгаши,

подлежащих подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов

| 1.Многоквартирные дома |
| --- |
| №п/п | Улица | № дома |
| 1 | Ул. Социалистическая | 57,60,62,68,70,81,85,87,89,90,98,100,102,104,106,108,110,120,145,147,149, 151,152,155,155А,157,159,161,186,188,198 |
| 2 | Ул. Энергетиков | 1 |
| 3 | Ул. Комсомольская | 1,2,3,5,7,8, 9,17,33 |
| 4 | Ул. Матросова | 1,35,46,48 |
| 5 | Ул. Полевая | 3,7 |
| 6 | Ул. Сибирская | 1 |
| 7 | Ул. Советская | 93 |
| 8 | Ул. Строителей | 1 |
| 9 | Ул. Чкалова | 2,50,50А |
| 10 | Ул. Безрукова | 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 |
| 11 | Ул. Героев | 10,11 |
| 12 | Ул. Железнодорожная | 14,20 |
| 13 | Ул. Ленина | 62 |
| 14 | Ул. Механизаторов | 2,5,10,11 |
| 15 | Ул. Первомайская | 45,47 |
| 16 | Ул. Пичугина | 3 |
| 17 | Ул. Кирова | 85,87,89,91,93,95,96,97 |
| 18 | Ул. Пролетарская | 5А,20,20А,26,28,30 |

| 2.Объекты социальной сферы |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| 1 | ГБУ «Варгашинская центральная районная больница» | р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 44 |
| 2 | МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1» | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая,114 ул. Осипенко, 29 |
| 3 | МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» | р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, 4 |
| 4 | ГКОУ «Варгашинская школа-интернат» | р.п. Варгаши, ул. Кирова, 85б |
| 5 | МКОУДОТ «Варгашинская районная детско-юношеская спортивная школа» | р.п. Варгаши, ул. Матросова, 31 |
| 6 | МКОУ ДОТ «Варгашинский детско-юношеский центр» | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 75 |
| 7 | МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» | р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 36, ул. Солнечная, 1 |
| 8 | МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» | р.п. Варгаши, ул. Советская, 95 |
| 9 | МКДОУ «Детский сад «Колосок» | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 58 |
| 10 | МКДОУ «Детский сад «Рябинушка» | р.п. Варгаши, ул. Космонавтов, 1А р.п. Варгаши, ул. Осипенко, 31 р.п. Варгаши, ул. Рабочая, 2 |
| 11 | Администрация Варгашинского района | р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22 |
| 12 | Администрация Варгашинского поссовета | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 92 |
| 13 | МКУ ЦК «Современник» Варгашинского района | р.п. Варгаши, ул.Социалистическая,79а, ул. Кирова, 81 |

| Теплоснабжающие организации |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| 1 | ООО «Теплоцентраль» | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 146 |
| 2 | Варгашинский участок ОАО «СКС» | р.п. Варгаши, ул. Кирова, 89а |